Приложение № 7

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Большеулуйского сельсовета»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета» |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Администрация  Большеулуйского сельсовета |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Администрация  Большеулуйского сельсовета |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий  Задачи:   1. Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере благоустройства территории населенных пунктов 2. Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере обеспечения водоснабжения населения |
| Целевые индикаторы | - доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе до 100% ежегодно |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023 год и плановый период 2024-2026 годов |

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составит 15716,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Большеулуйского сельсовета 15687,9 тыс.рублей, за счет средств краевого бюджета 28,1 тыс.рублей, в том числе в разбивке по годам:  - в 2022 году – 2730,5 тыс.рублей:  - 2702,4 тыс.рублей бюджет Большеулуйского сельсовета;  - 28,1 тыс.рублей краевой бюджет;  - в 2023 году – 3377,4 тыс.рублей;  - в 2024 году – 3202,7 тыс.рублей;  - в 2025 году – 3202,7 тыс.рублей;  - в 2026 году – 3202,7 тыс.рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль над реализацией и исполнением подпрограммы осуществляет администрация Большеулуйского сельсовета.  Контроль над целевым использованием выделенных средств осуществляет контрольно-ревизионный орган Большеулуйского района |

2. Основные разделы подпрограммы

**2.1. Постановка общей проблемы территории и обоснование необходимости разработки подпрограммы**

Благоустройство территории Большеулуйского сельсовета, являясь одной из главных задач местного самоуправления, обеспечивает население Большеулуйского сельсовета условиями для безопасного, комфортного, соответствующего санитарным и экологическим нормам, проживания. Сегодня в данной сфере накопились проблемы, тенденции развития которых, при сохранении текущей ситуации, могут усилиться.

Основными показателями, характеризующими сферу благоустройства, являются уровень протяженности и качества улично-дорожной сети населенных пунктов, процент освещенных улиц, санитарная очистка населенных пунктов от мусора.

Данная подпрограмма направлена на достижение цели и задач муниципальной программы и предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на уровне Большеулуйского сельсовета в новых условиях.

В том числе, в рамках подпрограммы осуществляется реализация полномочий органов исполнительной власти по обеспечению благоустройства территории населенных пунктов, в том числе:

- для проведения работ по благоустройству в весенний период создаются до 20 временных рабочих мест для рабочих по благоустройству населенных пунктов по договору с Центром занятости населения. Все рабочие должны быть обеспечены инвентарем (лопаты, грабли, вилы) и защитными средствами (верхонки, перчатки, сигнальные жилеты, респираторы);

- для постоянного поддержания чистоты на улицах населенных пунктов (уборка мусора и снега), выполнения работ по ремонту и постройки ограждений, скашиванию сорных трав и других работ по благоустройству в штате администрации Большеулуйского сельсовета содержатся пять единиц рабочих по благоустройству населенных пунктов;

В администрацию Большеулуйского сельсовета органами ГУФСИН, Службой судебных приставов, судами направляются осужденные граждане для выполнения обязательных и исполнительных работ. Как правило, они направляются на работы по благоустройству территории.

* 1. **Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы**

Основной целью Подпрограммы является создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функции и полномочий.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере благоустройства территории населенных пунктов.
2. Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере обеспечения водоснабжения населения.

Срок выполнения программы - 2023 – 2026 годы.

Целевые индикаторы:

- доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе до 100% ежегодно;

- количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по мониторингу выполнения мероприятий муниципальной программы по отношению к запланированным – 100%.

* 1. **Механизм реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Большеулуйского сельсовета.

Главным распорядителем средств подпрограммы является администрация Большеулуйского сельсовета.

Учреждение осуществляет свои функции за счет средств бюджета Большеулуйского сельсовета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется также посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

* 1. **Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения**

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется Главным исполнителем Подпрограммы – Администрацией Большеулуйского сельсовета

Контроль над реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Главный исполнитель – Администрация Большеулуйского сельсовета

Контроль над целевым использованием выделенных средств осуществляется контрольно-ревизионным органом Большеулуйского района.

**2.5.Оценка социально-экономической эффективности**

2.5.1. Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере благоустройства населенных пунктов;

эффективное осуществление реализации полномочий органов местного самоуправления по:

получению населением Большеулуйского сельсовета воды питьевого качества;

обеспечению благополучного санитарного и экологического состоянию территории населенных пунктов Большеулуйского сельсовета.

Все жители Большеулуйского сельсовета смогут воспользоваться результатами реализации планируемых мероприятий в случае исполнения подпрограммы.

2.5.2. В результате реализации подпрограммы планируется достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении № 1.

* 1. **Мероприятия подпрограммы**

Для достижения поставленных целей и задач Подпрограммы необходимо реализовать следующие мероприятия:

1. Приобретение угля для отопления помещений насосных станций – ежегодно в отопительный сезон.
2. Финансирование оплаты труда рабочих по благоустройству - ежемесячно.
3. Приобретение хозяйственного инвентаря защитных средств, расходных материалов для выполнения рабочими по благоустройству населенных пунктов своих обязанностей – в течение года.
4. Приобретение комплектов спецодежды для рабочих по благоустройству населенных пунктов в целях выполнения требований законодательство об охране труда - летние комплекты 1 раз в два года, зимние комплекты 1 раз в три года.
5. Приобретение пиломатериала для ограждения территории многоквартирных домов; мест захоронений; опасных для жизни и здоровья мест с аварийными строениями, подлежащих сносу – по мере необходимости.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

* 1. **Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования**

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств  бюджета Большеулуйского сельсовета.

Объем финансирования подпрограммы составит 15716,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета Большеулуйского сельсовета 15687,9 тыс.рублей, за счет средств краевого бюджета 28,1 тыс.рублей, в том числе в разбивке по годам:

- в 2022 году – 2730,5 тыс.рублей:

- 2702,4 тыс.рублей бюджет Большеулуйского сельсовета;

- 28,1 тыс.рублей краевой бюджет;

- в 2023 году – 3377,4 тыс.рублей;

- в 2024 году – 3202,7 тыс.рублей;

- в 2025 году – 3202,7 тыс.рублей;

- в 2026 году – 3202,7 тыс.рублей.

В процессе реализации подпрограммы прогнозируемые объемы финансовых средств, направляемых на ее реализацию, могут корректироваться.

Конкретные мероприятия подпрограммы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год, в пределах доходных возможностей бюджета поселения.

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Едини-ца измере-ния | Источник  информа-ции | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год планового периода |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Цель подпрограммы - Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | | |
|  | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % | мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |