|  |
| --- |
| **БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ****БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ** |

|  |
| --- |
| **РЕШЕНИЕ**  |
|  |  |  |
| 27.04.2023 | с. Большой Улуй | № 171 |
|  |  |  |
| Об утверждении перечня работ по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2023-2024годов |  |  |

В целях эффективного использования бюджетных средств и выполнение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2023-2024 годов на территории Большеулуйского сельсовета, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 17 и 20 Устава Большеулуйского сельсовета, Большеулуйский сельский Совет депутатов

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить перечень работ по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2023-2024 годов согласно приложений № 1 и № 2.

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономической и социальной политике, финансам, развитию производства, сельскому хозяйству, собственности (председатель
Сидоренко Л.П.).

 3. Решение вступает в силу со дня подписания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.П.Григорьева |  | Глава Большеулуйского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Н.Арахланова |

 Приложение № 1

 к решению Большеулуйского

 сельского Совета депутатов

 от 27.04.2023 № 171

План мероприятий

по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры

 к отопительному периоду 2023-2024 годов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Исполнитель |
| 1 |  **Центральная котельная,****с. Большой Улуй, ул. Мелиорации, 1А.**  |  |
| 1.1. | Подготовка котельной (покраска, побелка, очистка котлов газоходов) Т.О. электрооборудования.  | ООО КоммунСтройСервис» |
| 1.2. | Замена водогрейного котла КВр – 1,1 Гкал/ч. (1,28 МВт).  | Сельсовет, ООО КоммунСтройСервис» |
| 1.3. | Замена теплоизоляции на тепловых сетях: (участок ул. Медицинская-Больничная, Скорлупа ППУ в оцинкованном покрытии,  | Сельсовет, |
| 1.4. | Замена водяного сетевого насоса Wilo BL 80/170-30/2 | Сельсовет, ООО КоммунСтройСервис» |
| **2** |  **Блочно модульная котельная средней школы, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 3.** |  |
| 2.1. | Подготовка котельной (очистка котлов, теплообменника), Т.О. электрооборудования). | ООО КоммунСтройСервис» |
| **3** |  **Котельная РОВД,** **с. Большой Улуй, ул. Просвещения, 18А.** |  |
| 3.1. | Подготовка котельной (покраска, побелка, Т.О. электрооборудования.  | ООО КоммунСтройСервис» |
| 3.2. | Замена участка теплосети, прокладка наземным (подземным) способом, (Участок теплосети от ТК.1 до жилого дома МКД Советская,162 -164) | Сельсовет, |
| **4** |  **Котельная банно-прачечного комбината,** **с. Большой Улуй, ул. Красного Октября, 40.** |  |
| 4.1. | Подготовка котельной (покраска, побелка) Т.О. электрооборудования | ООО КоммунСтройСервис» |
|  | **Объекты водоснабжения** |  |
| **5** |  **Здание водозабора с котельной,** **с. Большой Улуй, пер. Водозаборный, 1.** |  |
| 5.1. | Подготовка котельной (покраска, побелка, замена дверного блока), Т.О. электрооборудования | ООО КоммунСтройСервис» |
| 5.2 | Ремонт водоразборных колодцев.  | Сельсовет, |
| 5.3 | Замена участка водопроводной сети с. Большой Улуй.ул. Советская. | Сельсовет, |
| 5.4 | Ремонт водонапорной башни в д. Красный Луг | Сельсовет, |
| 5.5 | Замена глубинного водяного насоса ЭЦВ8-40-150 с дополнительной установкой водоподающих труб на скважине № 2, ул. Красноармейская, № 35 | Сельсовет, ООО КоммунСтройСервис» |

 Приложение № 2

 к решению Большеулуйского

 сельского Совета депутатов

 от 27.04.2023 № 171

План

 мероприятий по подготовке жилого фонда МКД

 к работе в зимних условиях 2023-2024 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Перечень мероприятий по подготовке жилого фонда к работе в зимних условиях  | Срок начала и окончания выполненных работ |
| 1 | с. Большой Улуйул. Гагарина,11, | - Замена пола на лестничной площадке. | Июнь –Август |
| 2 | с. Большой Улуйул. Советская, 162 | - Установка на входную дверь в подъезде электронного замка | Июнь  |
| 3 | с. Большой Улуйул. Гагарина, Больничная, Луговая. | - Ремонт освещения в подъездах  | Июнь –Август |
| 4 | с. Большой Улуйул. Медицинская, 7 | - Замена дверных блоков (1-3 шт.) в подъездах дома | Июнь |
| 5 | с. Большой Улуйул. Гагарина,2, | - Установка козырька над входом в подъезд | Июнь – август |
| 6 | с. Большой Улуйул. Больничная, 9А | - Закрепление фронтона | Июнь – август |
| 7 | с. Большой Улуйул. Гагарина, 2,5,8,11,13,13А, 14 | - Замена шиферной кровли (3-10 листов) | Июнь –Август |