|  |
| --- |
| **БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**  **БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РЕШЕНИЕ** | | | | |
|  |  | | |  |
| 27.04.2023 | с. Большой Улуй | | | № 176 |
|  | | |  |  |
| Об утверждении плана ремонта жилого фонда на 2023 год | |  | |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь статьями 17 и 20 Устава Большеулуйского сельсовета, Большеулуйский сельский Совет депутатов

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить план ремонта жилого фонда на 2023 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономической и социальной политике, финансам, развитию производства, сельскому хозяйству, собственности (председатель   
Сидоренко Л.П.).

3. Решение вступает в силу со дня подписания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Большеулуйского сельского Совета депутатов  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.П.Григорьева |  | Глава Большеулуйского сельсовета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Н.Арахланова |

Приложение № 1

к решению Большеулуйского

сельского Совета депутатов

от 27.04.2023 № 176

**План**

ремонта жилого фонда на 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес | Виды работ | Основание выполнения ремонта | Прим. |
|  | **Ремонт муниципального жилья** | | |  |
| 1 | с. Большой Улуй  ул. Советская, 224/1 | Ремонт кровли,  ремонт веранды. | **Решение суда от 24.01.2022г.** |  |
| 2 | с. Большой Улуй, ул. Калинина, 10-2 | Ремонт потолочного перекрытия | Состоит в очереди на ремонт с 2022 г. № 30  **Аварийное состояние потолочной балки.** |  |
| 3 | с. Большой Улуй, пер. Перевозный, 6-4 | АКТ от 21.11.2022  **-Усиление потолочной балки,** сменить доски карниза, входную дверь, пол. | Состоит в очереди на ремонт с 2008г. № 8 |  |
| 4 | с. Большой Улуй,  ул. Больничная, д. 17,  кв. 2  **Маневренный фонд** | **Ремонт отопительной печи. З**аменить: входной дверной блок,  3 деревянных оконных блока на ПВХ, ремонт веранды, кровли дома | Маневренный фонд  Состоит в очереди на ремонт с 2022г. № 29 |  |
| 5 | д. Красный Луг, ул. Школьная , 10-1 | Капитальный ремонт | Состоит в очереди на ремонт с 2005г. № 2 |  |