|  |
| --- |
| **БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**  **БОЛЬШЕУЛУЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ** |

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24.05.2024 | с.Большой Улуй | № 243 |

Об утверждении перечня работ

по подготовке объектов ЖКХ

к отопительному периоду 2024-2025 гг.

В целях эффективного использования бюджетных средств и выполнение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2024-2025 гг. на территории Большеулуйского сельсовета, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 17, 20 Устава Большеулуйского сельсовета, Большеулуйский сельский Совет депутатов

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить перечень работ по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2024-2025 гг. согласно приложений № 1, 2, 3.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономической и социальной политике, финансам, развитию производства, сельскому хозяйству, собственности (председатель   
   Сидоренко Л.П.).

3. Решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Большеулуйского

сельского Совета депутатов Н.П. Григорьева

Приложение № 1

к решению Большеулуйского сельского

Совета депутатов от 24.05.2024 № 243

План мероприятий

по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры

к отопительному периоду 2024-2025 гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Сроки исполнения | Стоимость, руб. |
| 1 | **Центральная котельная,**  **с. Большой Улуй, ул. Мелиорации, 1А.** |  |  |
| 1.1 | Подготовка котельной (покраска, побелка, очистка котлов газоходов) Т.О. электрооборудования. | 01.09.2024 | **-------** |
| 1.2 | Приобретение резервного водяного насоса-2шт, теплообменника -3шт. | 01.09.2024 | 1 450 000,00 |
| 1.3 | Замена участка теплосети, прокладка наземным способом, (Участок теплосети от ТК до ж/д № 36 ул. Давыдова). | 01.09.2024 | 150000,00 |
| 2 | **Блочно модульная котельная средней школы, с. Большой Улуй, ул. Щетинкина, 3.** |  |  |
| 2.1 | Подготовка котельной (очистка котлов, теплообменника), Т.О. электрооборудования). | 01.09.2024 | ------ |
| 3 | **Котельная РОВД,**  **с. Большой Улуй, ул. Просвещения, 18А.** |  | ------ |
| 3.1 | Подготовка котельной (Т.О. электрооборудования) на консервации. |  | ------ |
| 4 | **Котельная банно-прачечного комбината,**  **с. Большой Улуй, ул. Красного Октября, 40.** |  |  |
| 4.1 | Подготовка котельной (покраска, побелка) Т.О. электрооборудования | 01.09.2024 | ------ |
| 4.2 | Замена водогрейного котла | 01.09.2024 | 100 000,00 |
|  | **Объекты водоснабжения** |  |  |
| 5 | **Здание водозабора с котельной,**  **с. Большой Улуй, пер. Водозаборный, 1.** |  |  |
| 5.1 | Подготовка котельной (покраска, побелка), Т.О. электрооборудования | 01.09.2024 |  |
| 5.2 | Ремонт (установка) водоразборных колодцев. | 01.09.2024 | 75 000,00 |
| 5.3 | Прокладка участка водопроводной сети с. Большой Улуй. ул. Давыдова – ул. Чулымская. 320 -340м. | 01.09.2024 | 500 000,00 |
| 5.4 | Замена блока автоматики управления работы глубинного насоса на водонапорной башне д. Красный Луг | 01.09.2024 | 25000,00 |
| 5.5 | Приобретение резервного глубинного водяного насоса ЭЦВ 8-40-150 | 01.09.2024 | 100 000,00 |
|  | **Всего** |  | 2 400 000,00 |

Приложение № 2

к решению Большеулуйского сельского

Совета депутатов от 24.05.2024 № 243

План

мероприятий по подготовке жилого фонда МКД

к работе в зимних условиях 2024-25г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  объекта | Перечень мероприятий по подготовке жилого  фонда к работе в зимних условиях | Срок начала и окончания выполненных работ |
| 1 | с. Большой Улуй  ул. Гагарина, Больничная, Луговая. | - Ремонт освещения в подъездах дома | Июнь –Август |
| 2 | с. Большой Улуй  ул. Медицинская, 7 | - Замена магистральнойводоразводящей сети холодного водоснабжения в ж/доме. | Июнь-Июль |
| 3 | с. Большой Улуй  ул. Советская, 162 ул. Больничная, 9А  ул. Гагарина, 2,5,8,11,13,13А, 14 | - Замена шиферной кровли (3-10 листов) | Июнь –Август |

Приложение № 3

к решению Большеулуйского сельского

Совета депутатов от 24.05.2024 № 243

План

мероприятий по подготовке жилого фонда

к работе в зимних условиях 2024-2025 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес | Виды работ | Основание выполнения ремонта | Прим. |
|  | **Ремонт муниципального жилья** | | |  |
| 1 | с. Большой Улуй, ул.Коммунистическая № 11  **Участник СВО** | Кап. Ремонт кровли дома, фундамента | Состоит в очереди на ремонт с 2008г. № 3 |  |
| 2 | с. Большой Улуй, ул. Мелиорации, 17/1  **Дети на опеке** | ремонт пола, замена лаг в комнате, замена рядовых венцов под окном **Аварийное состояние деревянного пола в одной комнате**  **(повреждение грибком)** | Состоит в очереди на ремонт с 2023г. № 25 |  |
| 34 | с. Большой Улуй,  ул. Больничная, д. 17,  кв. 2  **Маневренный фонд** | заменить входной дверной блок,  (окна ПВХ 1-3шт) | Маневренный фонд  Состоит в очереди на ремонт с 2022г. № 21 |  |